การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

| จาก | กรย.(ก3) | ถึง | กฟก.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| เรื่อง | ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเพิ่มเติม |  |  |

เรียน         ผชก.(ก3)  ผ่าน  อฝ.วบ.(ก3)

ตามที่ กฟก.3 ต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 1 (ชั่วคราว) จ.สมุทรสาคร ภายใต้หมายเลขงาน (WBS) P-TDD02.2-I-OMNS0.ONA3.2 นั้น  ในขั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ดังรายการต่อไปนี้

| งบ | กฟภ. | กฟภ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงข่าย | 6001322332 | 6001322483 |  |  |
| รายการ | ฐานรากสถานี | ระบบกราวด์ |  |  |
| ค่าแรงงาน |  | -(30,000) |  |  |
| ค่าควบคุมงาน | -(50,000) |  |  |  |
| ค่าขนส่ง |  |  |  |  |
| ค่าเบ็ดเตล็ด |  | 80,000 |  |  |
| รวม | -(50,000) | 50,000 |  |  |

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติกับค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

| รายการ | ฐานรากสถานี |  |  |  | ระบบกราวด์ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประมาณการ | อนุมัติ 2 ครั้ง | ร้อยละ | คงเหลือ | ประมาณการ | อนุมัติ 2 ครั้ง | ร้อยละ | คงเหลือ |
| ค่าแรงงาน | 177,940 | 177,940 | 100.00 |  | 85,630 | 55,630 | 64.97 |  |
| ค่าควบคุมงาน | 53,382 | 3,382 | 6.34 |  | 25,689 | 25,689 | 100.00 |  |
| ค่าขนส่ง | 30,777 | 30,777 | 100.00 |  | 6,611 | 6,611 | 100.00 |  |
| ค่าเบ็ดเตล็ด | 43,882 | 43,882 | 100.00 |  | 27,934 | 107,934 | 386.39 |  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

...............................................

(นายเมธี สุกก่ำ)

อฝ.วบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ผชก.(ก3)

...............................................

(นายศุภเสกย์ กุลเลิศวิวัฒน์)

ชก.รย.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.รย.(ก3)